珠海市富山工业园管理委员会经济发展局

珠富经发函〔2023〕3号

关于珠海富山产业新城马山生态岛道路及

配套工程（一期）项目建议书的批复

珠海大横琴城投建设有限公司：

报来《关于申报珠海富山产业新城马山生态岛道路及配套工程（一期）项目建议书的请示》收悉。经研究，现就工程（项目代码：2212-440400-04-01-116527）项目建议书批复如下：

一、项目建设必要性

为落实珠海市委、市政府“产业第一”工作部署，加快富山工业园建设，完善园区投资环境，改善附近道路交通状况，完善富山工业园二围东片区路网结构、道路交通系统、市政管网系统、防洪防潮工程，开展该项目建设工作是必要的。

二、项目建设规模及内容

本项目包含滨山路（马山北路至合富路）、欣荣路（马山北路至合富路）、欣联路（马山北路至合富路）、中心东路（马山北路至合富路）、合富路、合欣路共6 条市政道路（含跨渠桥涵、配套工程）及周边地块软基处理，道路总长约3.1 千米。

工程建设内容包含场地软基处理、道路工程、桥涵工程、交通工程、安监工程、管线工程（给水、雨水、污水、电力、通讯、海绵、水工等）、照明工程、其它配套工程等，同时预留燃气管等管位。

三、投资估算、经济指标分析及资金来源

该项目静态总投资48930.57万元，其中建安费42357.62万元，工程建设其他费用4242.92万元，基本预备费2330.03万元。资金来源为财政资金。

四、审批依据文件

- （一）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2022〕10号）；

（二）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2022〕16号）；

（三）《珠海市富山工业园规划建设工作联席会议纪要》（〔

2022〕18号）；

（四）《珠海市富山工业园规划建设工作联席会议纪要》（〔

2022〕32号）；

（五）《区政府工作会议纪要》（2023年2月7日）；

（六）《关于富山产业新城马山生态岛道路及配套工程（一

期）项目建议书的审查意见》；

- （七）《珠海富山产业新城马山生态岛道路及配套工程（一

- 期）项目建议书》。

五、建议

（一）接文后请按《珠海经济特区政府投资项目管理条例》规定开展后续工作，落实各项手续，委托相应资质单位编制项目可行性研究报告后报我局审批。进一步深化研究施工工法等建设方案和内容，优化设计，降低工程造价，并完善审批前置手续。

（二）本项目与多个现状路、规划路交接，请进一步征求相关部门的意见，明确本项目与各道路的实施界面。

（三）根据《关于开展珠海市政府性资金事前绩效评估工作的通知》，请认真研究本项目是否属于评估范围，并按事前评估的原则和工作要求开展工作，减少不必要的支出，完善项目初步设计方案。

珠海市富山工业园管理委员会

经济发展局

2023年2月15 日

公开方式： 主动公开