珠海市富山工业园管理委员会经济发展局

珠富经发函〔2023〕7号

关于珠海市富山工业园沙龙湖片区B区场平

工程可行性研究报告的批复

珠海华澔开发建设有限公司：

报来《关于申报珠海市富山工业园沙龙湖片区B区场平工程可行性研究报告的请示》收悉。经研究，现就工程（项目代码：2301-440400-04-01-930565）可行性研究报告批复如下：

一、项目建设必要性

为落实珠海市委、市政府有关“产业第一”的工作部署，按照区委、区政府的工作安排，需加快富山工业园的建设工作，以便完善园区投资环境，本项目将是后续基础设施及地块开发建设的关键，其建设迫在眉睫。

二、项目建设规模及内容

项目位于富山工业园沙龙湖片区，用地面积约73万㎡，填土方量约248万m³，主要工程内容包括场平工程、改渠工程及临时工程等。

三、投资估算、经济指标分析及资金来源

该项目由政府投资，资金来源为财政资金。项目静态总投资13975.04万元，其中工程建安费12531.76万元，工程其他费777.80万元，预备费665.48万元。

四、审批依据文件

（一）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2023〕1号）；

（二）《关于建设工程审批制度改革工作会议纪要》（区政府工作会议纪要第211号）；

（三）《关于珠海市富山工业园沙龙湖片区B区场平工程          可行性研究报告审查意见》；

（四）《关于珠海市富山工业园沙龙湖片区B区场平工程资 金来源证明的复函》；

（五）《关于征求珠海市富山工业园沙龙湖片区B区场平工

程用地意见的复函》（珠自然资函（8）〔2023〕57号）；

（六）《珠海市富山工业园沙龙湖片区B区场平工程可行性 研究报告》。

五、建议

（一）接文后请按《珠海经济特区政府投资项目管理条例》规定开展后续工作，落实各项手续，进一步深化研究施工工法等建设方案和内容，优化设计，降低工程造价。

（二）本工程部分施工区域内测量存在地下管线，请进一步与相关部门沟通，明确现状是否存在相应管线，后期是否进行迁改。

（三）请进一步征求征收等相关部门意见，加快推动完成相关征地拆迁工作，并做好社会风险评估工作。

（四）根据《珠海市斗门区人民政府办公室关于印发珠海市斗门区政府性资金事前绩效评估工作方案的通知》，请与绩效评估部门做好沟通，并按绩效评估的原则和工作要求开展下一步工作。

珠海市富山工业园管理委员会

经济发展局

2023年4月10日

公开方式：主动公开