珠海市富山工业园管理委员会经济发展局

珠富经发函〔2023〕8号

关于富山工业园江湾涌二桥工程

可行性研究报告的批复

珠海大横琴城投建设有限公司：

报来《关于申报富山工业园江湾涌二桥工程可行性研究报告的请示》收悉。经研究，现就工程（项目代码：2301-440400-04

-01-470141）可行性研究报告批复如下：

一、项目建设必要性

为落实珠海市委、市政府有关“产业第一”工作部署，按照区委、区政府工作安排，需加快富山工业园建设工作。富山工业园现状路网结构和市政基础配套设施不能满足工业园区开发建设需要，本项目建设将改善现状附近道路交通状况，完善富山工业园区路网结构、道路交通系统、市政管网系统、防洪防潮工程；将实现整个二围片区与一围片区的交通连接；促进城市战略目标和总体规划的实现，促进富山工业园区经济发展，支持交通结构调整和交通政策实现，为富山工业园大开发提供有力支持，本项目建设迫在眉睫。

二、项目建设规模及内容

本项目位于珠海富山工业园，呈南北走向，连接园区一围与二围片区，由南向北依次上跨马山北路、江湾涌及融汇东路。江湾涌二桥横跨江湾涌（Ⅸ级航道），设计为城市次干路，设计速度为40千米每小时，道路红线宽度为30米。项目主要包括：桥梁及两侧引道，其中桥梁部分长度约412米。

工程建设内容主要包含：道路工程、岩土工程、桥涵工程、交通工程、安监工程、管线工程（给水、雨水、污水、电力、通讯、水工等）、照明工程等。

三、投资估算、经济指标分析及资金来源

项目资金来源为财政资金。本项目静态总投资约17904.11万元，其中工程建安费14933.98万元，工程建设其他费1643.90万元，基本预备费1326.23万元。

四、审批依据文件

（一）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2022 〕10号）；

（二）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2022 〕16号）；

（三）《关于征求富山工业园江湾涌二桥工程用地意见的复函》（珠自然资函(8)〔2023〕48号）；

（四）《关于富山工业园江湾涌二桥工程项目建议书的批复（〔2023〕4号）；

（五）《关于富山工业园江湾涌二桥工程可行性研究报告的 审查意见》；

（六）《关于出具富山工业园江湾涌二桥工程资金来源证明 的复函》；

（七)《富山工业园江湾涌二桥工程财政投资项目委托建设 合同》。

（八)《富山工业园江湾涌二桥工程可行性研究报告》。

五、建议

（一）接文后请按《珠海经济特区政府投资项目管理条例》规定开展后续工作，落实各项手续，进一步深化研究施工工法等建设方案和内容，优化设计，降低工程造价。

（二）请进一步加强与相关部门沟通协调，在项目施工前做好各部门的统筹，切实解决好与其它项目的交叉、联接等工作。

（三）本项目桥梁跨越江湾涌，本阶段缺少防洪水位及通航资料，请进一步征求相关部门意见，尽快开展防洪评价及通航论证工作。

珠海市富山工业园管理委员会

经济发展局

2023年4月10日

公开方式：主动公开